## Slide 1
🏭 FactVerse AI Agent
全球部署与团队协作策略
开发、测试与实施团队如何协作，将平台交付给全球客户
DataMesh Inc. · 2026 年 3 月
机密 — 仅供内部使用
1/16

## Slide 2
议程
01
平台概览
FactVerse AI Agent 的规模与能力
02
架构一览
四层架构、三大服务、七大平台引擎
03
团队架构
开发、测试与实施团队
04
开发流程
Git 工作流、分支策略、代码评审、冲刺
05
测试策略
单元 → 集成 → 端到端 → 性能 → UAT
06
CI/CD 流水线
自动化构建、测试、打包、部署
07
环境策略
开发 → 预生产 → 生产（按客户）
08
客户部署模型
本地化、云端与混合方案
09
国际化 (i18n)
11 种语言、区域合规
10
模块化定制
模块中心：按需启用/禁用
11
实施手册
客户上线四阶段方法论
12
运维支持
SLA 等级、监控与事件响应
13
团队全球扩展
招聘、培训与知识转移
14
总结与行动计划
关键要点与下一步
2/16

## Slide 3
平台概览
📁
1,860+
源代码文件
🔌
1,000+
API 端点
🗄️
190+
数据库表
🌍
11
支持语言
🧪
500+
自动化测试
🧠
264
知识图谱节点
☕ 后端服务
Java 21 + Spring Boot 3.4
720+ 端点，125 次数据库迁移
🐍 AI 引擎
Python 3.12 + FastAPI
280+ 端点，31 个 AI 工具，6 个 LLM 提供商
🖥️ 前端
Vue 3 + TypeScript + Vite
67 页面，28 模块，Element Plus + Three.js
▸ 统一的 AI Agent 操作系统——不是工具集合。专为 DataMesh FactVerse 数字孪生而构建。
3/16

## Slide 4
架构一览
第四层 — 业务应用
TrafficOps 智能枢纽 · HeatOps 智能供热 · SemiOps 半导体 · DCops 数据中心
第三层 — 平台工具（23 个）
知识工具 (12) · 业务工具 (6) · 跨模块工具 (3)
第二层 — AI Agent 平台（7 服务）
Agent 上下文 · 内容与知识 · 知识图谱 · 工具框架 · 向量服务 · LLM 服务 · 推送服务
第一层 — 基础服务
认证 / RBAC · 多租户 · 审计日志 · 存储 · 缓存
第零层 — 基础设施
PostgreSQL 16 + pgvector · Redis 7 · ClickHouse · TimescaleDB
▸ 每一层只依赖其下层——依赖清晰，便于独立测试和部署。
4/16

## Slide 5
团队架构
👨‍💻
开发团队
• 后端工程师 (Java/Spring)
• AI/ML 工程师 (Python/FastAPI)
• 前端工程师 (Vue/TS)
• 平台架构师
• DevOps / 基础设施工程师
• 国际化 / 本地化负责人
•
• 职责：功能开发、代码评审、
• 架构决策、CI/CD 维护
🧪
测试团队
• 测试自动化工程师
• 性能测试工程师
• 安全测试工程师（渗透测试）
• UAT 协调人
•
• 职责：测试计划、回归测试
• 套件、Golden 数据集、
• 负载测试、安全扫描、
• 客户验收测试
🚀
实施团队
• 解决方案架构师
• 现场工程师 / 部署人员
• 客户成功经理
• 培训专员
•
• 职责：现场评估、系统部署、
• BMS 对接、模块配置、
• 客户培训、上线支持
▸ 三个团队在同步的两周冲刺中协作。实施团队将客户需求反馈给开发团队。
5/16

## Slide 6
开发流程
功能 分支
feature/* 从 develop 拉取
→
代码 评审
PR + 2 人批准 lint + 类型检查
→
CI 流水线
构建 + 测试 三大服务
→
合入 Develop
绿灯自动合并 冲突检测
→
发布 分支
release/v* 最终 QA
→
打标签 部署
语义化版本号 Docker 镜像
冲刺节奏（两周一轮）
第 1-2 天：冲刺规划 · 需求细化 · 架构探索
第 3-8 天：功能开发 · 每日站会 · 持续集成
第 9-10 天：代码冻结 · 集成测试 · 回归套件
第 11 天：利益相关方 UAT · 向实施团队演示
第 12 天：回顾会 · 发布说明 · Docker 镜像打标
规范：约定式提交 · 热修复走主干分支 · 长期功能使用功能标志
工具：GitHub/GitLab · JIRA/Linear · Slack · Swagger/OpenAPI API 契约
6/16

## Slide 7
测试策略 — 测试金字塔
单元测试
500+ 测试覆盖三大服务 后端: JUnit 5 + Mockito · AI: pytest · 前端: Vitest
集成测试
API 契约测试、数据库迁移测试 Flyway CI · AI ↔ 后端 HTTP · WebSocket 推送
端到端/浏览器测试
关键用户流程：登录、仪表盘、AI 顾问对话、 模块导航、移动端视图
性能/负载测试
k6 / Locust 负载测试：100+ 并发用户 API 响应 < 200ms p95，AI 推理 < 2s
安全/渗透测试
OWASP Top 10、JWT 审计、SSRF 防护 速率限制验证，11/11 已修复
▸ Golden 数据集：4 个场景（智慧 FM、TrafficOps、HeatOps、SemiOps），38 个基准值。
7/16

## Slide 8
CI/CD 流水线
🔨 构建
• Maven 编译（后端）
• pip install + lint（AI）
• npm run build（前端）
• TypeScript 类型检查
→
🧪 测试
• JUnit 5（103 测试）
• pytest（310+ 测试）
• Vitest（75+ 测试）
• Flyway 迁移验证
→
📦 打包
• Docker 构建（3 镜像）
• 镜像安全扫描 (Trivy)
• 语义化版本标签
• 推送到镜像仓库
→
🚀 部署
• docker compose pull
• 滚动重启
• 健康检查验证
• 冒烟测试套件
→
📊 验证
• Prometheus 指标
• Grafana 仪表盘
• Golden 数据集校验
• 告警监控
Docker 镜像与注册仓库
📦 jiel/factverse-backend:latest — Java 21 Spring Boot 应用
📦 jiel/factverse-ai-engine:latest — Python 3.12 FastAPI + ML 模型
📦 jiel/factverse-frontend:latest — Vue 3 SPA (Nginx 服务)
8/16

## Slide 9
环境策略
🛠️ 开发环境
本地 / 开发服务器
• Docker Compose 本地运行
• 三大服务热重载
• 模拟器填充测试数据
• 功能标志全部启用
• CORS 对 localhost 开放
🧪 预生产环境
生产环境镜像
• 与生产配置完全一致
• 客户数据快照
• 实施团队 UAT 测试
• 性能基线测试
• 安全扫描后方可升级
🌍 生产环境
按客户独立部署
• 租户隔离或独立 VM
• SSL/TLS 终端（Nginx）
• 监控: Prometheus + Grafana
• 每日 3 AM UTC 自动备份
• 数据保留策略生效
→
→
9/16

## Slide 10
客户部署模型
☁️ SaaS / 公有云
多租户共享基础设施
✓ 最快的交付周期
✓ 自动更新与补丁
✓ 共享 Kubernetes 集群
✓ RBAC + 行级安全租户隔离
✓ 适用于：中小企业、试点项目
🏢 专属云
单租户云端 VM
✓ 客户专属实例
✓ 数据主权（区域选择）
✓ 自定义 SSL 证书
✓ 独立 PostgreSQL + Redis
✓ 适用于：大型企业、受监管行业
🔒 本地部署
部署在客户网络内部
✓ 支持离线部署（气隙网络）
✓ 客户管理基础设施
✓ 离线模型推理
✓ VPN 远程支持
✓ 适用于：政府、国防、关键基础设施
▸ 所有模型使用相同的 Docker 镜像。通过 .env 和模块中心配置驱动差异化。
10/16

## Slide 11
国际化 (i18n) — 支持 11 种语言
🇺🇸
English
🇨🇳
简体中文
🇹🇼
繁體中文
🇯🇵
日本語
🇰🇷
한국어
🇷🇺
Русский
🇪🇸
Español
🇫🇷
Français
🇩🇪
Deutsch
🇧🇷
Português
🇸🇦
العربية
i18n 基础设施
▸ 6,500+ 翻译键 × 11 种语言 = 100% 键值覆盖率
▸ vue-i18n 按语言懒加载 locale 包
▸ 自动化脚本：i18n:sync, i18n:check, i18n:progress 用于 CI 强制检查
▸ 区域合规：日期/时间格式、数字格式、货币、阿拉伯语 RTL 支持
▸ 工作流：开发者在 en.json 添加键 → i18n:sync 同步所有语言 → 翻译人员填补空缺
11/16

## Slide 12
模块化定制 — 模块中心
每位客户精准获取所需模块——无冗余、无不必要的复杂性。
🚗 TrafficOps
智能枢纽
🔥 HeatOps
智能供热
🔬 SemiOps
半导体制造
🖥️ DCops
数据中心运维
👁️ VisionOps
视觉分析
🏢 FMS
设施管理
🧭 Wayfinding
室内导航
🌱 GM Compliance
绿色认证
模块中心工作原理
▸ 通过管理界面或 API 按租户切换模块开关——无需代码变更
▸ 禁用的模块：路由隐藏、API 返回 403、侧栏条目移除
▸ 每个模块自成体系：路由、Store、API 客户端、i18n 键（约 13 个文件）
▸ 新模块注册：继承 BaseAgentTool + Flyway 迁移——平台自动发现
12/16

## Slide 13
实施手册 — 四阶段方法论
阶段一
调研发现 （2-3 周）
✓ 现场评估考察
✓ 识别现有 BMS/SCADA
✓ 设备与传感器映射
✓ 选择部署模块
✓ 定义成功指标
→
阶段二
部署配置 （2-4 周）
✓ 环境准备
✓ 配置 .env 与密钥
✓ BMS 对接向导
✓ 数据连接器设置
✓ 模块中心配置
→
阶段三
集成测试 （3-4 周）
✓ 接入实时传感器数据
✓ 验证数据管道
✓ Golden 数据集对比
✓ 客户运维团队 UAT
✓ AI 顾问调优
→
阶段四
上线交付 （1-2 周）
✓ 生产环境切换
✓ 员工培训课程
✓ 运维手册移交
✓ 监控体系搭建
✓ 30 天超级支持期
▸ 总周期：从启动到上线 8-13 周。可复制的实施手册适用于每一位客户。
13/16

## Slide 14
运维支持
SLA 服务等级
🥉 标准版
工作时间 · 8 小时响应 · 邮件支持
🥈 高级版
扩展时间 · 4 小时响应 · Slack + 邮件
🥇 企业版
7×24 · 1 小时响应 · 专属 CSM + 值班
监控与可观测性
• Prometheus 指标（后端 + AI 引擎）
• Grafana FactVerse 运营仪表盘
• 每 10 分钟健康检查定时任务
• 每日 3 AM UTC 自动备份
• 数据保留：传感器 30d、告警 90d、工单 180d
• Webhook 告警推送 Slack/Teams/PagerDuty
• 统一健康端点: /api/v1/system/status
客户升级路径
▸ Docker 镜像拉取 → 滚动重启 → Flyway 自动迁移 → 冒烟测试——零停机
▸ 发布说明含破坏性变更警告 · 主要版本迁移指南
▸ 金丝雀发布：10% 流量切换到新版本，监控后全量推送
▸ 回滚：使用上一个 Docker 标签 + Flyway 撤销迁移（如需要）
14/16

## Slide 15
团队全球扩展
🌏 亚太区
西雅图 / 东京 / 新加坡
• 核心平台开发
• AI/ML 引擎研发
• 日/韩/中本地化
• 亚太客户实施
🌍 欧洲/中东/非洲
伦敦 / 柏林 / 迪拜
• EU 数据合规 (GDPR)
• 德/法/西/阿拉伯本地化
• 欧洲客户部署
• 本地部署专家
🌎 美洲
西雅图 / 圣保罗
• 英/葡本地化
• 南北美洲实施
• 云基础设施 (AWS/Azure)
• 性能工程
知识转移与新人培养
▸ AGENTS.md + CONVENTIONS.md 用于新开发者入职（AI 原生、自文档化）
▸ SSOT.md 作为活文档单一数据源——每位团队成员首先阅读
▸ 992 个已文档化的 API 端点 (Swagger UI)——消除隐式知识
▸ Golden 数据集 + 演示用户 (demo/admin123) 让新人第一天即可动手探索
15/16

## Slide 16
总结与行动计划
✅
平台已投产就绪
1,860+ 文件、1,000+ 端点、11 种语言、500+ 测试
✅
模块化可定制
模块中心让每位客户精准获取所需功能
✅
部署无边界
SaaS、专属云、气隙网络本地部署——统一 Docker 镜像
✅
可复制的实施方法
四阶段手册：调研 → 部署 → 集成 → 上线（8-13 周）
✅
全球可扩展团队
开发 + 测试 + 实施三团队覆盖亚太、EMEA、美洲
🎯 下一步行动计划
1. 确定 2026 年 Q2 团队招聘计划——优先招聘实施工程师
2. 搭建 CI/CD 流水线（GitHub Actions + Docker 镜像仓库）
3. 确定 3 个试点客户用于首批商业部署
4. 在内部进行四阶段实施手册的模拟演练
16/16