Ameco二期需求调研文档

# 一、客户需求点总结及对应方案

根据项目书及应用方案，客户的核心需求可归纳为以下五类：

## 1. 多源数据整合与实时接入

需求：整合分散在FTS、TCC、APCM等系统的数据（故障、拆换、事件等），支持离线上传与在线实时对接（API、消息推送等）。

对应方案功能：数据接入（NIFI组件化对接）、历史数据与新增数据分频次获取、生成统一宽表。

## 2. 数据治理与标准化

需求：解决数据质量低（如手工录入错误）、字段不一致（如故障描述差异）问题，实现数据清洗、关键词提取与词库动态更新。

对应方案功能：Python程序自动化处理、大模型辅助提取字段、兼容人工调整原始数据。

## 3. 智能化分析与动态管控

需求：通过AI模型实现故障关联分析、技术状态评价（如机队评分）、自动化报告生成（事故报告、原因描述）。

对应方案功能：大模型+Prompt模板生成报告、自动打标签（如“跑冒滴漏”）、部署预训练模型定期计算指标。

## 4. 多维可视化与灵活配置

需求：支持按机号、机型、时间等多维度筛选数据，允许客户自定义监控指标（如不同基地的预警阈值）。

对应方案功能：宽表多维度组织、QAR数据关联、可视化看板设计。

## 5. 人机协同与流程闭环

需求：在自动化流程中保留人工干预能力（如数据修正），确保决策可解释性（如报告人工复核）。

对应方案功能：数据调整模块、人工确认关键词词库、生成报告模板审核机制。

# 二、需求调研问题清单

## 1. 故障处理全流程业务痛点

从故障发现到维修工单关闭的完整流程需要多少环节？哪些环节耗时最长（如故障确认、备件调拨）？

当前如何判断故障优先级（如按飞行安全影响、停场损失成本）？是否有明确的标准操作流程？

航线维修、工程部门、航材供应链之间的信息传递依赖何种方式（如邮件、纸质单据、系统工单）？是否存在信息滞后或重复沟通？

提供典型故障案例（如“发动机振动异常”），让客户描述理想中的处理流程，识别系统需强化的环节。

## 2. 功能细节问题

### A.数据接入与整合

技术细节

各系统（如FTS、TCC、APCM）的接口协议是什么（REST API、SOAP、数据库直连）？是否需要客户配合开发定制接口？

历史数据（近2年）是否包含非结构化数据（如维修记录扫描件、工程师手写笔记）？如何处理这类数据？

业务场景

数据延迟容忍度如何？例如，故障数据从产生到进入分析系统的最大允许延迟是分钟级还是小时级？

是否存在需要优先处理的高优先级数据源（如涉及飞行安全的紧急故障事件）？

### B. 数据治理与标准化

技术细节

当前手工录入错误率最高的字段是哪些（如故障代码、部件序列号）？是否有纠错机制（如下拉菜单限制输入）？

是否允许用户自定义关键词词库（如添加特定机型的专属术语）？

用户体验

数据清洗过程中是否需要保留原始数据副本以供追溯？如何平衡数据修正与原始记录完整性？

用户对自动化数据清洗的信任度如何？是否需要逐条审核清洗结果？

合规性

是否需记录数据变更日志以满足审计要求（如谁在何时修改了哪条数据）？

### C. 智能化分析与动态管控

技术细节

AI模型输出的预警是否需要分级（如高/中/低风险）？分级标准是否需客户参与制定？

业务场景

当前误报/漏报的容忍阈值是多少？例如，能否接受10%的误报率以换取更高的风险覆盖率？

是否需将AI分析结果与现有工作流程集成（如自动触发维修工单）？

用户体验

AI生成的报告是否需要支持多语言（如中英文双语）？

用户是否希望自定义Prompt模板（如按不同部门需求调整报告格式）？

### D. 系统实施与运维

合规性

历史数据要保存几年的，是否需定期销毁过期数据（如5年前的历史记录）？

## 3. 目标期望

期望系统在1年内降低多少维修成本？

未来是否计划引入国产飞机（如C919）或新机型？其数据格式是否与现有系统兼容？

新机型初期缺乏历史数据时，如何解决模型冷启动问题（如借用相似机型数据）？