需求跟踪矩阵

## 功能需求

| 需求ID | 需求描述 | 测试用例/验收标准 | 进度跟进 | 负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 导入企业3D模型（设备/货架等）自动生成孪生体模板 | 1. 导入STEP格式数控机床模型，自动生成含“转速”“加工精度”属性的模板 2. 10GB模型处理耗时≤20分钟 | 未开始 | 开发Z | 需验证复杂装配体解析 |
| 3.1.2 | 基于预设模板（传送带/AGV等）定制化编辑元数据、资源及行为树 | 1. 修改模板属性（如“移动速度”）后，新创建孪生体自动继承变更<br>2. 导出模板表格含完整元数据字段 | 已完成 | 开发A | 需验证模型绑定兼容性 |
| 3.1.3 | 创建全新模板，自定义元数据结构并关联行为树 | 1. 添加“货物容量”属性，绑定行为树逻辑<br>2. 模板保存后可在孪生体创建界面调用 | 已完成 | 开发B | 行为树节点待调试 |
| 3.1.4 | 模板导出为表格用于批量创建 | 导出的Excel表格可被3.2.1批量导入功能识别 | 已完成 | 开发C | -- |
| 3.1.5 | 模板目录权限管理（部门/私密/DLC目录） | “工程师”角色可编辑部门目录，“访客”仅查看公开目录 | 已完成 | 开发X | -- |
| 3.2.1 | 支持单个/批量创建孪生体（Excel导入ID/位置/旋转角度） | 1. 批量导入AGV位置数据，生成位置误差≤0.1m2. 单个创建时属性初始化生效 | 已完成 | 开发D | 需增加数据校验 |
| 3.2.2 | 拖拽调整孪生体位置/旋转/缩放 | 拖拽后设备坐标实时更新，缩放比例限制在50%-200% | 已完成 | 开发E | 旋转精度待优化 |
| 3.2.3 | 导入厂区CAD底图并调整透明度/位置 | PNG底图叠加后，孪生体定位偏差≤1%图纸比例 | 已完成 | 开发F | -- |
| 3.3.1 | 路径点创建与编辑（配置高度/连线方向） | 正向/反向路径模拟货物双向流动，高度参数影响AGV升降 | 已完成 | 开发G | -- |
| 3.3.2 | 设备出入口连接实现货物自动流转 | 传送带出口连接仓库入口，货物无缝转移成功率100% | 已完成 | 开发H | -- |
| 3.3.3 | 为AGV配置路径（取货/卸货/充电点） | AGV按路径取货后自动前往卸货点，电量<20%时触发充电逻辑 | 已完成 | 开发I | 充电逻辑待验证 |
| 3.4.1 | 行为树编辑器拖拽配置设备逻辑（如订单→AGV调度） | 构建50节点行为树，模拟“订单到达→分拣完成”全流程无报错 | 已完成 | 开发J | -- |
| 3.4.2 | 对接MES/SCADA实时数据同步及历史回放 | 1. OPC UA接入设备状态延迟≤500ms<br>2. 回放24小时内数据可精确到秒级事件 | 已完成 | 开发K | 历史数据压缩待优化 |
| 3.4.3 | 时间轴模拟设备启停/物料流转，行为树配置联动规则 | 10倍速快放下仍能准确触发“库存满→AGV改道”规则 | 已完成 | 开发L | -- |
| 3.4.4 | “假设分析”调整参数推演系统表现 | 订单量增加50%后，5分钟内输出瓶颈设备报告 | 已完成 | 开发M | -- |
| 3.4.5 | 行为树断点调试与单步跟踪 | 设置断点后，单步执行可查看变量实时变化 | 已完成 | 开发N | 变量监控面板待开发 |
| 3.5.1 | 基于Mesh的碰撞检测 | 启用碰撞属性后，AGV与货架重叠时触发事件 | 已完成 | 开发O | -- |
| 3.5.2 | 配置碰撞响应逻辑（如暂停设备） | 碰撞发生时AGV自动停止，日志记录时间戳及坐标 | 已完成 | 开发P | -- |
| 3.5.3 | 碰撞事件统计输出 | 输出报告包含碰撞次数、位置热力图及关联设备ID | 已完成 | 开发Q | -- |
| 3.6.1 | 业务数据看板绑定设备属性 | 看板实时显示“AGV电量”属性，数据刷新间隔≤2秒 | 已完成 | 开发R | -- |
| 3.6.2 | 自定义看板样式及标题 | 修改字体/颜色后，看板样式即时生效 | 已完成 | 开发S | -- |
| 3.6.3 | 调整场景视角及渲染环境 | 光照亮度调整范围0-100%，背景切换不影响性能 | 已完成 | 开发T | -- |
| 3.7.1 | 创建培训课件并绑定角色/孪生体 | “操作员”角色绑定AGV后，仅可操作指定设备 | 已完成 | 开发U | 权限系统待集成 |
| 3.7.2 | 编辑考题及计分规则 | 触发“AGV偏离路径”考题后，操作超时自动扣分 | 已完成 | 开发V | -- |
| 3.7.3 | 场景录像录制与播放 | 录制1小时操作过程，回放时支持2倍速且画面无卡顿 | 已完成 | 开发W | -- |
| 3.8.1 | 导入场景文件（.digpkg）保留完整配置 | 导入后孪生体位置、行为树逻辑与导出前一致 | 已完成 | 开发X | 文件加密待增加 |
| 3.8.2 | 导出场景包含布局/资源/数据 | 导出的.digpkg文件可在其他团队环境完整还原场景 | 已完成 | 开发Y | -- |

## 非功能需求

| 需求ID | 需求描述 | 测试方法/验收标准 | 进度跟进 | 负责人 | 关联功能需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | 场景加载时间≤15秒（100+孪生体） | 测试工具：JMeter模拟加载<br>验收：连续10次测试均值≤15秒，峰值≤18秒 | 已完成 | 开发M | 3.2.1, 3.8.1 | 需验证含复杂行为树场景 |
| 4.1.2 | 运行帧率≥30FPS（10+移动设备并行） | 工具：Unity Profiler<br>验收：200台设备场景下，10台AGV同时运行时帧率≥30FPS | 已完成 | 开发N | 3.3.3, 3.4.3 | 需优化AGV路径算法 |
| 4.1.3 | 行为树响应≤100ms，碰撞检测≤200ms | 工具：代码埋点监测<br>验收：50节点行为树触发延迟≤100ms；100次/秒碰撞检测延迟≤200ms | 已完成 | 开发O | 3.4.1, 3.5.1 | 碰撞检测需支持Mesh层级 |
| 4.1.4 | 模型自动优化（减面/压缩），加载速度提升≥50% | 1. 机械臂模型减面后加载时间 | 已完成 | 性能组 | 3.1.1, 3.2.1 | 需支持工业级STEP模型 |
| 4.2.1 | 支持.obj/.fbx/glb/.stl/.3mf/.ply模型导入 | 验收：各格式10GB模型导入成功，材质贴图无丢失 | 已完成 | 开发P | 3.1.1, 3.2.3 | .3mf需验证复合结构 |
| 4.2.2 | 支持.xlsx/.csv表格导入 | 验收：10万行数据导入（含中文/特殊符号）无报错，解析准确率100% | 已完成 | 开发Q | 3.2.1, 3.1.3 | 需增加数据格式校验 |
| 4.2.3 | 导出.digpkg格式场景文件（含孪生体/路径/行为树） | 导出的.digpkg文件可跨平台（Win/macOS）完整还原，行为树逻辑100%兼容 | 已完成 | 开发Q | 3.8.1, 3.8.2 | 需加密场景文件 |
| 4.2.4 | 兼容Win10/11及macOS Monterey 12.7.6+ | 验收：核心功能（场景编辑/模拟运行）在双系统无兼容性问题 | 已完成 | 开发R | 全模块 | macOS渲染优化待完成 |
| 4.3.1 | 全功能可视化操作（拖拽/点击） | 用户测试：10名非技术人员完成AGV路径配置，平均耗时≤3分钟 | 已完成 | 开发S | 3.3.1, 3.4.1 | 需提供操作引导动画 |
| 4.3.2 | 支持快捷键操作（如Delete删除） | 验收：覆盖≥20个高频操作快捷键，误触发率≤1% | 已完成 | 开发T | 3.2.2, 3.4.1 | 需自定义快捷键映射 |
| 4.3.3 | 支持中/英/日/繁体中文切换 | 1. 界面/操作提示语种切换无错位 2. 行为树节点名称多语言存储 | 已完成 | 开发T | 3.4.1 | 需兼容日语特殊字符 |
| 4.4.1 | 行为树断点调试降低配置错误 | 验收：设置断点后定位逻辑错误效率提升50%（对比无调试工具） | 已完成 | 开发U | 3.4.5 | 需集成变量监控器 |
| 4.4.2 | 定期版本更新修复问题（如渲染冲突/数据延迟） | 机制：每月发布补丁包<br>验收：历史严重问题90%在2个版本内解决 | 已完成 | 开发V | 全模块 | 需建立问题追踪库 |
| 4.4.3 | 系统无崩溃/卡顿，错误率≤0.1% | 工具：ELK日志监控<br>验收：连续7天压测（200用户并发）崩溃次数=0，错误请求占比≤0.1% | 已完成 | 开发W | 全模块 | 需模拟峰值订单冲击 |
| 4.5.1 | 符合ISO 27001标准，HTTPS数据传输加密 | 通过第三方安全审计（如渗透测试），TLS 1.3加密协议覆盖率100% | 已完成 | 开发T | 4.3.4 | 需禁用弱密码套件 |
| 4.5.2 | 按部门/岗位分配权限（如管理员编辑模板） | 1. “仓库主管”角色仅可编辑物流设备模板 2. 权限变更实时生效（延迟≤5秒） | 已完成 | 开发U | 3.1.5 | 需支持岗位继承机制 |
| 4.5.3 | IP白名单限制访问 | 非白名单IP访问时返回403错误，日志记录攻击源IP | 已完成 | 开发V | 4.5.1 | 支持≥50个IP/CIDR段配置 |
| 4.5.4 | 双因素认证（密码+短信验证码） | 1. 密码强度策略（大小写+数字+符号） 2. 验证码错误3次锁定账户15分钟 | 已完成 | 开发W | 4.5.2 | 需对接企业短信网关 |